# Referat årsmøte hoppgruppa 14. mars 2020.

**Innkalt:**

Geir Torset Botten Leder

Trond Lindvik Kasserer

Tom-Kjetil Syversen Styremedlem

Dag Hauge Styremedlem (Ikke møtt)

Pga. Corona virus situasjonen har årsmøtet blitt gjennomført ved telefonsamtaler, etterfulgt av forslag til møtereferat og digital godkjenning av møtereferat.

**Agenda:**

1. Riving Furukollen – Status
	1. Det er gitt et tilbud fra Brede Stensrud AS på 240.000,- eks.mva. for jobben. I tillegg vil det komme deponerings-/sanneringskostnader. Her vil det mottas et tilbud fra Stensrud. Stensrud anslår 100.000,- + eks.mva. for dette. Totalanslaget ligger derved på i ca 400.000,- eks.mva. Hoppgruppa har foreslått en kostnadsmodell for hovedstyret i RSK hvor Hoppgruppa tar en kostnad på 100.000,- dette blir behandlet på hovedstyremøtet 9.mars 2020.
2. Nye hoppbakker i Marikollen – K10 og K20 er heist på plass på fundamenter som ble etablert gjennom Stenstrud AS. Ovarrennene er med ferdigmontert sommerspor og vanningssystem. Kostnader for utbyggingen av bakkene i Marikollen finansieres gjennom nærmiljømidler (50%) og prosjektet Marikollen idrettspark (50%).
	1. Det er montert lyktestolper og lys for hoppanlegget. Tilkobling til hovedtavle er utestående.
	2. K10 er ferdig montert og sletta er utbedret.
	3. K20 er plassert på fundamenter og 80% ferdig montert. Avsatser K20 vil måtte fundamenteres og avstøttes fra våren og utover.
	4. Løpertrapper er levert som trinn i strekkmetall. Disse må monteres på ”vanger” i terrenget.
	5. Dommer-/trenertribune er bestilt/betalt men vil leveres når endelige mål på støtteben er fremsendt.
	6. Vant til unnarenn og slette er bestilt/betalt og vil leveres sammen med dommer-/trenertribne
	7. Det er etterbestilt 2 ekstra bommer
	8. Det er gitt forlengelse ut 2020 for å anskaffe resten av hoppbakkeprosjektet for K10 og K20. Dette innebærer ytterligere detaljerte kostnader til ferdigstilling samt komplett plastlegging av begge bakker. Dette iht fremsendte søknad om nærmiljømidler. Vi fikk her tilkjent totalt 2.500.000,- for totalprosjektet K10 og K20 (K19,5).
3. Medlemmer
	1. Aktive medlemmer: Marius Lindvik, Anna Torset Botten samt Knut Bjerke (Veteranhopper). Kristine Jarsve er aktiv FIS dommer og Odd Per Botten er nasjonal dommer (etter dispensasjon pga alder).
	2. Trond ”vasker” tilsendt medlemsliste
4. Årsberetning
	1. Trond Lindvik har utarbeidet og fremlagt
5. Økonomi
	1. Lavere annonseinntekter på programmet i 2019 enn i 2018
	2. Resultat pr 31.12.19 = Kr. 15 069,-
	3. Revisjon av regnskapet – Under arbeid av ekstern revisor.
	4. Budsjett 2020 Estimerte inntekter kr. 100.000,-
6. Stipend
	1. 20.000,- i stipend til Marius Lindvik
	2. 40 000,- i stipend til Anna Torset Botten
7. Investering i utstyr
	1. Hoppgruppa investerer i rekruttutstyr med budsjett 10.000,-
8. Valg

Leder og kasserer har begge sittet 2 år og var derved på valg.

Grunnet lavt antall medlemmer videreføres styrets sammensetning

* 1. Leder: Geir Torset Botten
	2. Kasserer: Trond Lindvik
	3. Styremedlem Tom-Kjetil Syversen
	4. Styremedlem Dag Hauge (Vara)

Leder Kasserer

Geir Torset Botten Trond Lindvik

 Styremedlem

 Tom-Kjetil Syversen